ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области

Борскому сельскому поселению  Бокситогорского муниципального района  на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области" за 2016 год

| Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2016 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 250000 | 243900 | 6100 | 243900 | 7262 | 0 | Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Восточной в пос. Ларьян | ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» | контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016 | Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Восточной в пос. Ларьян | 251162 | 251162 | Акт о приемке выполненных работ № 3 от 17.08.2016 года | 130 метров |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 130000 | 126830 | 3170 | 126830 | 18795 | 0 | Обустройство детской игровой площадки в пос. Сельхозтехника | ООО «АВЕН СПБ» | Контракт №0145300013116000337-0260059-02 от 19.08.2016 года | Обустройство детской игровой площадки в пос. Сельхозтехника | 145625 | 145625 | Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 б/н; товарная накладная № 345 от 15.09.2016 | 1 шт |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 99800 | 97440 | 2440 | 97440 | 7749 | 0 | Обустройство детской игровой площадки в дер. Колбеки | ООО «АВЕН СПБ» | контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016 | Обустройство детской игровой площадки в дер. Колбеки | 105189 | 105189 | Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 б/н; товарная накладная № 346 от 15.09.2016 | 1 шт |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 80000 | 78050 | 1950 | 78050 | 39374 | 0 | Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Колбеки | ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» | Контракт №0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016 года | Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Колбеки | 117424 | 117424 | Акт о приемке выполненных работ №2 от 17.08.2016 | 75 метров |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 200000 | 195120 | 4880 | 195120 | 21128 | 0 | Приобретение и установка малых архитектурных форм в дер. Мозолево-1 | ООО «АВЕН СПБ» | Контракт №0145300013116000337-0260059-02 от 19.08.2016 года | Приобретение и установка малых архитектурных форм в дер. Мозолево-1 | 216248 | 216248 | Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 б/н; товарная накладная № 345 от 15.09.2016 | 22 скамейки, 22 урны |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 400000 | 390240 | 9760 | 390240 | 52117 | 0 | Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Золотово | ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» | Контракт №0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016 года | Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Золотово | 442357 | 442357 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.08.2016 | 270 метров |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 200000 | 195120 | 4880 | 195120 | 101835 | 0 | Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово | ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» | Контракт №0145300013116000375 от 03.10.2016 года | Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово | 296955 | 296955 | Акт о приемке выполненных работ №1 от 17.10.2016 | 150 метров |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 550000 | 510500 | 39500 | 510500 | 48854 | 0 | Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Большой остров | ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» | Контракт №0145300013116000297-0260059-01 от 19.07.2016 года | Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Большой остров | 559354 | 559354 | Акт о приемке выполненных работ №1 от 01.09.2016 | 310 метров |
| 990 1403 66303 70880 521251, код цели - 1050 | 006 202 02999 10 0000151 | 50000 | 37800 | 12200 | 37800 | 56987 | 0 | Ремонт участка водопровода в дер. Большой остров | ООО «СтройМонтажСервис» | Контракт № 1/2016-Ст от 30.05.2016 | Ремонт участка водопровода в дер. Большой остров | 94787 | 94787 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.06.2016 | 40 метров |
| ИТОГО | 1959800 | 1875000 | 84880 | 1875000 | 354102 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Борского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района                         		                                               Согласовано:

Ленинградской области                            									председатель комитета

___________	В.С. Кирносов						по местному самоуправлению,

межнациональным и

межконфессиональным отношениям

Начальник финансово-экономического                     							Ленинградской области

Сектора                                ___________ Т.В. Гарипова

___________   Бурак Л.В.

Исполнитель ___________ Н.В. Смирнова

_________________ 2016 года