**Ежеквартальный отчет**

Администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках **подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 31 декабря 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| **1. Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Восточной в пос. Ларьян** | | | | | |
| 1.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016  ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22» (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы) |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия в поселении | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (130 метров) |
| 1.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №3 от 17.08.2016 |
| **2. Обустройство детской игровой площадки в пос. Сельхозтехника** | | | | | |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000337-0260059-02 от 19.08.2016 ООО «АВЕН СПб» |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройство детской игровой площадки | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Обеспечение детей в поселении игровым комплексом | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (1 площадка) |
| 2.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 № б/н; товарная накладная № 345 от 15.09.2016 |
| 3. **Обустройство детской игровой площадки в дер. Колбеки** | | | | | |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000337-0260059-02 от 19.08.2016 ООО «АВЕН СПб» |
| 3.2. | Выполнение работ по обустройство детской игровой площадки | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Обеспечение детей в поселении игровым комплексом | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (1 площадка) |
| 3.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 № б/н; товарная накладная № 346 от 15.09.2016 |
| **4. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Колбеки** | | | | | |
| 4.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016  ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22» (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы) |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия в поселении | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (75 метров) |
| 4.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №2 от 17.08.2016 |
| **5. Приобретение и установка малых архитектурных форм в дер. Мозолево-1 ( 22 скамейки и 22 урны)** | | | | | |
| 5.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000337-0260059-02 от 19.08.2016 ООО «АВЕН СПб» |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Облагораживание территории поселения | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (22 скамейки и 22 урны) |
| 5.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 № б/н; товарная накладная № 347 от 15.09.2016 |
| **6. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Золотово** | | | | | |
| 6.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016  ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22» (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы) |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия в поселении | работы исполнены в сроки, установленные контрактом (270 метров) |
| 6.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.08.2016 |
| **7. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово** | | | | | |
| 7.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000375 от 03.10.2016  ПМК-22 - ЗАО "Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна №22"  (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы) |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия в поселении | работы исполнены в сроки, установленные контрактом (150 метров) |
| 7.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.10.2016 |
| **8. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Большой Остров** | | | | | |
| 8.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000297-0260059-01 от 19.07.2016  ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22» (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы) |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия в поселении | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (310 метров) |
| 8.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.09.2016 |
| **9. Ремонт участка водопровода в дер. Большой Остров** | | | | | |
| 9.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 1/2016-Ст от 30.05.2016  ООО «СтройМонтажСервис» (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы) |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия в поселении | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (40 метров) |
| 9.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.06.2016 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Борского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Жилищно-коммунальный сектор, организационно-хозяйственный сектор, финансово-экономический сектор администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | По разделу 1 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 09.09.2016 и 13.09.2016;  По разделу 2 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 26.10.2016;  По разделу 3 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 26.10.2016;  По разделу 4 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 13.09.2016;  По разделу 5 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 26.10.2016;  По разделу 6 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 13.09.2016;  По разделу 7 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 03.11.2016 ;  По разделу 8 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 28.09.2016;  По разделу 9 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 03.11.2016. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | организационный отдел администрации Бокситогорского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты сданы за 2, 3 и 4 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | Жилищно-коммунальный сектор, организационно-хозяйственный сектор, финансово-экономический сектор администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, будет проводиться корректировка муниципальной программы |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.С.Кирносов/

МП