Администрация

Борского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРОЕКТ)

2015 года                                                                                                  №

дер. Бор

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015-2016 годов:

- Управляющей компании ООО «Районная жилищная управляющая компания», ресурсоснабжающей организации ООО «БокситогорскТеплоРесурс»:

  - Разработать и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов  инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. с  учетом  итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений, допущенных при эксплуатации систем жизнеобеспечения.

Утвержденные планы и задания представить до 03.06.2015 года в администрацию

Борского сельского поселения для подготовки сводной информации.

1.2.  Обеспечить своевременное предоставление в администрацию Борского сельского поселения:

информацию о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы  - ежедневно.

  - Организовать до 01 июля 2015 года техническое обследование зданий, сооружений, объектов коммунального хозяйства с составлением актов и определением объемов работ.

  - Обеспечить до 15 сентября 2015 года готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

  - Провести, начиная  с 15.09.2015 года и до начала отопительного сезона, опробование систем теплоснабжения.

  - До 01 октября 2015 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период с составлением актов проверки готовности в соответствии с Правилами  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

1.7. Проверить укомплектованность организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

  - Согласовать до 10 июня 2015 года с администрацией Борского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района  предельные годовые объемы потребления топлива на 2015-2016 г.г. для организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы.

  - Разработать до 15 июня 2015 года порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах  электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия  тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций и других служб.

  - Утвердить до 15 июня 2015 года расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов.

  - Разработать до 17 августа 2015 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать  заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техники и аттестованным персоналом.

  - В третьем квартале 2015 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведения  тренировок оперативно-диспетчерской, аварийно-восстановительной служб и руководящего состава администрации Борского сельского поселения по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

1.13.  До 15 сентября 2015 года создать нормативный запас топлива, реагентов, запасных

частей и оборудования.

2.     МБУ « Борский культурный центр», МБОУ «Борская СОШ», МКДОУ «Борский детский сад», ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум», ККОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат», ГУ «Бокситогорское ДРСУ».

  - Организовать до 01 июля 2015 года техническое обследование зданий с составлением актов и определением объемов работ.

  - До 01 октября 2015 года обеспечить готовность объектов  к работе в зимний период с составлением актов проверки готовности в соответствии с Правилами  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

3.     Образовать комиссию по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (Приложение 1) и утвердить Положение о комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. на территории Борского сельского поселения (Приложение 2).

4.   Комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний

период 2015-2016 г.г.  организовать контроль за ходом выполнения работ на объектах

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от

ведомственной подчиненности; подготовку резервных источников электроэнергии;

создание нормативных запасов топлива.

5.    Жилищно-коммунальному сектору администрации Борского сельского поселения

совместно с ООО «БТР» обеспечить своевременное предоставление в комитет ЖКХ администрации Бокситогорского муниципального района:

статистического отчета по форме № 1 – ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях».

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника жилищно- коммунального сектора администрации Борского сельского поселения   Егорова А.С.

7.    Распоряжение разместить на официальном сайте Борского сельского поселения.

Глава  администрации                                                                                      В.С. Кирносов

_____________________________________________________________________________

Разослано: в комитет ЖКХ администрации  БМР, секторам администрации Борского СП, ООО «РЖУК», организациям - 6, ООО «БТР», членам комиссии, прокуратуру, в дело.

Согласовано: начальник ЖКС Егоров А.С.         ______________

начальник ОХС Максимова М.П.  ______________

начальник ФЭС Воробьёва И.С.    ______________

Приложение 1

к распоряжению главы администрации

Борского сельского поселения от  2015 года №

С о с т а в

комиссии Борского сельского поселения

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

Председатель комиссии:

Кирносов В.С. – глава администрации Борского сельского поселения

Заместитель  председателя:

Егоров А.С. – начальник ЖКС администрации Борского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Члены комиссии:

Петров И.М. – главный специалист комитета ЖКХ администрации

Бокситогорского муниципального района

Деньгачева Е.Ю. – ведущий специалист территориального отдела управления

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе

Белов С.В. – генеральный директор ООО «Районная жилищная управляющая

компания»

Романюк Н.В. – генеральный директор ООО «БокситогорскТеплоРесурс»

Ямковой С.Б. – депутат совета депутатов Борского сельского поселения

Приложение 2

к   распоряжению главы администрации

Борского сельского поселения

от   2015 года  №

П О Л О Ж Е Н И Е

о комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2015-2016 г.г. на территории

Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

- Общие положения.

  - Комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона 2015-2016 г.г. на территории Борского сельского поселения является временным координационным органом, обеспечивающим согласованность действий организаций, учреждений, предприятий, находящихся на территории Борского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Борского сельского поселения в зимних условиях.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  законами Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2.  Основные задачи комиссии

  - Координация деятельности  организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории Борского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Борского сельского поселения в зимних условиях.

  - Осуществление контроля за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Борского сельского поселения в зимних условиях.

  - Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Борского сельского поселения к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

  - Осуществление контроля за обеспечением устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Борского сельского поселения в зимних условиях.

  - Подготовка предложений по профилактике и предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Борского сельского поселения и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

  - Осуществление контроля за созданием нормативных запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

- Права комиссии.

  - Запрашивать в установленном порядке у предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Борского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

  - Заслушивать на заседаниях комиссии представителей предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Борского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать по ним соответствующие решения.

  - Привлекать для участия в работе комиссии представителей предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Борского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности.

Состав и положение о рабочей группе утверждается решением комиссии.

- Организация  деятельности комиссии.

Решения, принимаемые комиссией, носят обязательный характер и  оформляются

протоколом.