# УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета по местному

самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от 20 марта 2018 года № 14

(приложение 5)

((Форма)

ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2018 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Реконструкция уличного освещения: 1. установка приборов учета | 547422,00 | 49366,00 | 15214,00 | 547422,00 | 49366,00 | 15214,00 | 547422,00 | 49366,00 | 15214,00 | 0 | ООО «Азурегос» | Договор поставки №01/08-18 от 05.09.2018 г. | Поставка энергосберегающих фонарей уличного освещения | 97788,00 | 97788,00 | Товарная накладная № 62 от 06.09.2018 | 100 |
| 2. установка проводов СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. МК №127 от 24.09.2018г. | Работы по реконструкции уличного освещения с установкой приборов учета, провода СИП и энергосберегающих светильников. |  |  |  |  |
| 3.установка энергосберегающих светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499000,00 | 499000,00 | Акт № 1 от 27.09.2018 года. |  |
| 4. закупка энергосберегающих светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории у многоквартиных домов №7 и № 8 в дер. Бор | 516578,00 | 46634,00 | 12404,00 | 516578,00 | 46634,00 | 12404,00 | 516578,00 | 46634,00 | 12404,00 | 0 | ООО «ОблСпецСтрой» | МК от 10 октября 2018 года № 4/Б/2018, | Поставка строительных материалов | 99957,00 | 99957,00 | Товарная накладная № 251 от 05.12.2018 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 10 октября 2018 года № 5/Б/2018, | Поставка строительных материалов | 83077,00 | 83077,00 | Товарная накладная № 252 от 05.12.2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 10 октября 2018 года № 6/Б/2018 | Поставка строительных материалов | 42500,00 | 42500,00 | Товарная накладная № 253 от 05.12.2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , МК от 10 октября 2018 года № 7/Б/2018; | Поставка строительных материалов | 62900,00 | 62900,00 | Товарная накладная № 250 от 05.12.2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 12 октября 2018 года № 8/Б/2018; | Выполнений работ по благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов №7 и №8 в дер. Бор | 91312,00 | 91312,00 | Акт о приемке выполненных работ № 416 от 11.12.2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 12 октября 2018 года № 9/Б/2018; | Выполнений работ по благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов №7 и №8 в дер. Бор | 97641,00 | 97641,00 | Акт о приемке выполненных работ № 415 от 11.12.2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 12 октября 2018 года № 10/Б/2018. | Выполнений работ по благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов №7 и №8 в дер. Бор | 85825,00 | 85825,00 | Акт о приемке выполненных работ № 417 от 11.12.2018 |  |
| Итого | 1064000,00 | 96000,00 | 27618,00 | 1064000,00 | 96000,00 | 27618,00 | 1064000,00 | 96000,00 | 27618,00 | 0 |  |  |  | 1187618,00 | 1187618,00 |  | 100 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Заместитель главы администрации муниципального образования ___________ Сумерин В.Н. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Тузова Т.А. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция уличного освещения: 1. установка приборов учета | шт | 2 | 2 |
|  | 2. установка проводов СИП | Пог.м | 1060 | 1060 |
|  | 3.установка энергосберегающих светильников | шт | 47 | 47 |
|  | 4. закупка энергосберегающих светильников | шт | 21 | 21 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов №7 и № 8 в районе дренажной системы – обустройство 2 пешеходных дорожек в дер. Бор | м2 | 212 | 212 |